## Slide 1: 4. Commande du robot
Tâches à accomplir:
Identificateur d'activité | Description de l'activité
1.B.1 | Étude: modélisation systèmes robotiques
1.B.2 | Compréhension modèle Matlab du robot
1.B.3 | Étude: commande espace des articulations
1.B.4 | Éxecution: commande espace des articulations
1.B.5 | Étude: commande espace opérationnel
1.B.6 | Éxecution: commande espace opérationnel
1.B.7 | Optimisation des lois de commande
1.B.8 | Intégration avec générateur des trajectoires
1.B.9 | Intégration avec le robot
Générer les lois de commande angulaire et cartésienne pour le robot.

## Slide 2: 4. Commande du robot
Identificateur d'activité | Description de l'activité | Unités (1h30) | Calendrier du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Séquence 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séquence 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | 
1.B.1 | Étude: modélisation systèmes robotiques | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.2 | Compréhension modèle Matlab du robot | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.3 | Étude: commande espace des articulations | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.4 | Éxecution: commande espace articulaire | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.5 | Étude: commande espace opérationnel | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.6 | Éxecution: commande espace opérationnel | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.7 | Optimisation des lois de commande | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.8 | Intégration avec générateur des trajectoires | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.B.9 | Intégration avec le robot | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: 4. Commande du robot
Deux types de commande:
Deux approches utilisées:
Angulaire
Cartésienne
PID
Couple calculé

## Slide 4: 4.1 Commande angulaire
Première approche: PID
Modèle dynamique direct du robot:
Hypothèse: chaque articulation du robot est découplée des autres
Si on utilise um contrôleur PID:
Pour avoir une pulsation de brisure ω et pas de dépassement dans la réponse indicielle:

## Slide 5: 4.1 Commande angulaire
Schéma bloc:

## Slide 6: 4.1 Commande angulaire
Résultats:

## Slide 7: 4.1 Commande angulaire
Deuxième approche: Couple calculée
Estimation du couple du robot:
Alors, on va utiliser w pour le commande:
Et la dynamique de l’erreur sera:
Pour avoir une pulsation de brisure ω et pas de dépassement dans la réponse indicielle:

## Slide 8: 4.1 Commande angulaire
Schéma bloc:

## Slide 9: 4.1 Commande angulaire
Résultats:

## Slide 10: 4.2 Commande cartésienne
Première approche: PID
Pour convertir les consignes cartésiennes aux consignes angulaires nécessaires, on a besoin du Jacobien:
Si on veut utiliser aussi la vitesse cartésienne:
De plus, compensation du couple gravitationnel.

## Slide 11: 4.2 Commande cartésienne
Schéma bloc:

## Slide 12: 4.2 Commande cartésienne
Résultats:

## Slide 13: 4.2 Commande cartésienne
Résultats:

## Slide 14: 4.2 Commande cartésienne
Résultats:

## Slide 15: 4.2 Commande cartésienne
Résultats:

## Slide 16: 4.2 Commande cartésienne
Deuxième approche: Couple calculée
Même principe que pour la commande angulaire, mais maintenant pour estimer le couple, on utilise:
Problèmes:
– Pseudo-inverse du Jacobien;
– Dérivé du Jacobien.